	贵州省建设工程造价咨询成果文件质量评分表

	编制单位
	
	造价总金额
	

	项目名称
	
	编   号
	

	编制人员
	
	复核人员
	
	编制时间
	

	专业类型
	
	计价方式
	
	造价类型
	

	成果文件质量检查项目及评分标准

	（一）咨询工作开展条件

	检查项目
	评分标准
	评审记录
	应扣分

	咨询合同（3分）
	工程造价咨询企业与委托方所签订的工程造价咨询合同格式规范、内容完整、手续完备的得满分。存在下列情形之一予以扣分：
	
	

	
	1.未签订咨询合同的，扣3分；
	
	

	
	2.咨询合同签章手续不完备的，扣1分；
	
	

	
	3.合同完整性：合同应明确工程造价咨询服务内容、范围、双方权利义务和服务酬金等要求。缺一项扣0.5分。
	
	

	成果文件造价金额
(4分)
	成果文件造价总金额200万元以下扣3分，200~500万元扣2分，500~1000万元扣1分，1000万及以上的不扣分。
	
	

	成果文件专业范围
（15分）
	１.成果文件为房屋建筑工程的，应包含基础工程、主体工程、给排水工程、 电气安装工程等基本内容。未包含主体工程的，不予评审；未包含基础工程、给排水工程、电气工程中一项及以上的，扣减10分。 
	
	

	
	２.除第1条规定外，成果文件仅为通用安装工程的，扣减10分。
	
	

	
	３.成果文件仅为园林绿化工程的，扣减10分。
	
	




	（二）咨询工作实施

	检查项目
	评分标准
	评审记录
	应扣分

	成果文件完整性
（5分）
	1.未按顺序装订的，错一处口0.2分，最高扣1分；
	
	

	
	2.未胶装的，扣1分；
	
	

	
	3.未添加书脊的，扣1分；
	
	

	
	4.未注明项目名称、单位名称、编制时间、档案号的，每缺一项扣1分，最高扣2分。
	
	

	工程造价业务操作程序
（15分）
	1.成果文件上未加盖工程造价咨询企业印章的，扣5分。
	
	

	
	2.成果文件上专业人员未签字或未加盖执业印章的，任缺一类扣5分。
	
	

	
	3.编审人员与复核人为同一人，或编审人员、复核人员任缺其一的，扣5分。
	
	

	
	4.编审人员超越执业范围的直接评定为0分（含水利、交通、建筑工程、安装）。
	
	

	
	5.由未注册在本单位造价工程师签署的工程造价成果文件，直接评定为0分。
	
	

	


工程造价咨询业务质量
(扣分制，扣完本项分值为止)
















工程造价咨询业务质量
(扣分制，扣完本项分值为止)

























工程造价咨询业务质量
(扣分制，扣完本项分值为止)
	



全过程造价咨询
(57分)














全过程造价咨询
(57分)
	1.无编制（或审核）说明的扣5分；有编制（或审核）说明但内容不完整的扣0.5～5分。
	
	

	
	
	2.无全过程造价咨询实施方案的，扣5分。
	
	

	
	
	3.全过程造价咨询未对最高投标限价或施工图预算价进行详细评审或编制工作的，扣10分；内容不全面、不完整的，扣1～5分。
	
	

	
	
	4.未参与项目隐蔽验收且未形成详细记录的，扣10分；内容不全面、不完整的，扣1～5分。
	
	

	
	
	5.未对全部工程签证开展详细审核、未形成详细记录，不能清晰判断签证费用增减且未出具审核意见的，扣10分；内容不全面、不完整的，扣1～5分。
	
	

	
	
	6.未对全部设计变更开展详细审核、未形成详细记录，不能清晰判断变更费用增减且未出具审核意见的，扣10分；内容不全面、不完整的，扣1～5分。
	
	

	
	
	7.对重要材料设备价格未参与或独立组织询价，且无相关记录、未出具审核意见的，扣10分；内容不全面、不完整的，扣1～5分。
	
	

	
	
	8.进度款审核未按分阶段结算原则据实审核的，缺项扣 10 分；达不到分阶段结算原则的扣10分；内容不全面、不完整的，扣1～5分。
	
	

	
	
	9.编制或审核的预算价、审核的结算价（咨询合同有约定时），存在工程量或计量单位有误、单价不合理、项目漏项、项目特征及工程内容不明确、单价合计与总价不符等问题的，每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	10.采用的计价定额、取费标准、材料及设备价格明显不符合同期市场价格；定额套用错项、漏项、重项；计价程序、取费基数错误；费用核定依据不充分或无支撑依据的，每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	11.无审核明细表，或定案表中建设单位、施工单位、审核单位任一方无盖章签字的，均扣10分。
	
	

	
	
	12.若仅为跟踪审计项目，不考核本条第4和第10项。
	
	

	
	
	13.成果文件附表未填报工程概况表、造价费用组成分析表、主要工程量指标表等，每缺一项扣5分；填报内容与成果文件数据不符及填报内容不完整的，每一项扣2分。
	
	

	
	


工程量清单、最高投标限价编制或审核(57分)










工程量清单、最高投标限价编制或审核(57分)


	1. 未按《工程造价咨询成果文件（范本）》附表填报工程概况表、造价费用组成分析表、主要工程量指标表，每缺一项扣5分。填报内容与成果文件数据不符、填报内容不完整若存在错误的，每错一处扣1分，上限扣5分。
	
	

	
	
	2. 咨询成果文件内容缺封面、签署页或扉页、编制说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程项目清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单表、增值税计价表的，每缺一处扣1分，上限扣4分。
	
	

	
	
	3. 缺失综合单价分析表的，扣20分。
	
	

	
	
	4. 工程量清单编制说明应列明工程概况、招标（或合同）范围（如有）、编制依据、工程质量、材料、施工等的特殊要求（如有）、工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准、根据工程实际需要补充的工程量计算规则（如有）、其他需要说明的事项（如暂估单价、暂列金额的设定依据，专业工程暂估价的范围，甲供材料设备的明细，安全生产及文明施工措施费的计取要求等）（如有）。每缺一处扣2分，表述不清楚或取定不合理的每处扣1分，上限扣10分。
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	
	5. 工程量清单成果文件中有单位错误、错项、漏项、重项的，每发现一处扣2分，上限6分。
	
	

	
	
	6. 项目编码、项目名称等编制不符合现行计价规范，要素不规范的，每发现一处扣2分，上限6分。
	
	

	
	
	7. 项目特征未描述；甲供材、材料暂估价未在项目特征中描述或描述错误的，每发现一处扣2分，上限6分。
	
	

	
	
	8. 项目特征描述错误、不完整，或与设计文件要求不一致的，每发现一处扣1分，上限3分。
	
	

	
	
	9. 专业工程暂估价、暂列金额编制错误，不符合编制要求的，每发现一处扣1分，上限2分。
	
	

	
	
	10. 最高投标限价成果文件中采用的定额、取费标准存在问题的（套用定额项目错项、漏项、重项，计价程序、取费基数错误等），每发现一处扣2分。上限扣6分。
	
	

	
	
	11. 主要材料、设备价格计取不合理或无依据；甲供材、暂估价、暂列金额编制错误或遗漏的，每发现一处扣3分，上限扣9分。
	
	

	
	

工程概算编制或审核
(57分)
	1.无编制（或审核）说明的扣5分；有编制（或审核）说明但内容不完整的，每缺一项扣0.5分，上限扣5分。
	
	

	
	
	2.成果文件中采用的计价依据、取费标准、材料及设备市场信息价有误；套用定额项目错项、漏项、重项，计价程序、取费基数、费率、税率出现错误的，每发现一处扣2分。咨询成果文件存在专业工程漏项、工程其他费用漏项、主要材料及设备价格严重偏离市场价、单项工程量偏差大于10%、无可行性研究批复、差错率超过有关标准情形的，扣20分。
	
	

	
	
	3.工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等计算错误或未按国家现行规定执行的，每发现一处扣3分。
	
	

	
	
	4.成果文件附表未填报工程概况表、造价费用组成分析表、主要工程量指标表等表格的，每缺一项扣5分，填报内容与成果文件数据不符、填报内容不完整的，每一项扣2分。
	
	

	












工程造价咨询业务质量
(扣分制，扣完本项分值为止)












工程造价咨询业务质量
(扣分制，扣完本项分值为止)
	
	5.成果文件组成不符合《建设项目设计概算编审规范》（T/CCEAS 005-2023）要求的，每发现一处扣3分。
	
	

	
	施工图预算编制或审核
(57分)
	1. 编制（或审核）依据缺失或不合理的，每缺一项扣2分，上限扣10分。
	
	

	
	
	2. 无编制（或审核）说明扣10分；缺工程概况、编制范围、依据、方法、组价原则、费用计取说明、其他说明的，每缺一项扣2分，上限扣10分。
	
	

	
	
	3. 工程量计算未按施工图纸及相关规范进行计算，出现错算、漏算；
4. 定额子目套用存在漏项、错项、重项；
5. 取费费率不合理，取费基数错误；
6. 主要材料、设备价格计取不合理或无依据的；
7. 甲供材、暂估价、暂列金额的编制（或审核）存在错误或遗漏。
	
	

	
	工程造价
司法鉴定
(57分)
	1.建设工程造价鉴定文书应符合现行《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017要求。
	
	

	
	
	2.采用的计价依据、取费标准、材料及设备市场信息价有误，套用定额项目错项、漏项、重项、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣3分。
	
	

	
	
	3.建设工程造价鉴定文书正文缺封面、声明、基本情况、案情摘要、鉴定过程、鉴定意见、附注、附件目录、落款的，每缺一项扣3分。
鉴定文书附件缺鉴定委托书、与鉴定意见有关的现场勘验与测绘报告、调查笔录、相关图片照片及鉴定人执业资格证书复印件的，每缺一项扣3分
	
	

	
	
	4.鉴定程序不符合现行《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017要求的，扣20分（包含鉴定机构、鉴定人应申请回避而未申请回避情形）。
	
	

	
	
	5.鉴定意见书制作未按照《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017要求执行的，扣15分。
	
	

	
	
	6.鉴定意见未对确定性意见、推断性意见、供选择性意见作出明确表述或表述不清的，扣10分。
	
	

	
	











竣工结算
审核
(57分)











	1.缺失审核总说明或审核报告、结算审核明细表、审定签署表任意一项的，本项得0分。
	
	

	
	
	2.成果文件缺封面、签署页、审核汇总对比表、分部分项审核对比表、措施项目审核对比表、其他审核对比表的，每缺一项扣5分。
	
	

	
	
	3.审核总说明或审核报告应阐述工程概况、审核范围、审核原则、审核依据、审核方法、审核程序、审核结果、主要问题、审核结论及相关建议等内容，以上内容每缺一项扣3分。
	
	

	
	
	4.审定签署表未注明工程名称、发包单位、承包单位、报审结算造价、调整金额、审定结算造价等关键内容的，每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	5.无正当理由，未依据施工发承包合同约定的计价原则开展结算审核工作的，直接评定为0分。
	
	

	
	
	6.工程结算审核未按照施工合同约定的工程价款调整方式对原合同价款进行审核的，扣10分；未按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金项目规范汇总造价的，每缺一项扣3分。
	
	

	
	
	7.成果文件中，规费、利润、税金、措施费未按照国家、省级或行业、建设主管部门的规定或施工合同约定标准计算的，每发现一项扣5分。
	
	

	
	
	8.成果文件中，采用的计价依据、取费标准、材料及设备价格有误，定额套用错项、漏项、重项，取费基数错误、计算错误的，每发现一处扣3分。
	
	

	
	
	9.未提供施工合同、补充协议的，扣10分。
	
	

	
	
	10.工程量清单计价新增项目未提供单价分析表的，扣10分。
	
	

	
	
	11.成果文件附表未填报工程概况表、造价费用组成分析表、主要工程量指标表等资料的，每缺一项扣5分；附表填报内容不完整或与成果文件数据不符的，每发现一项扣2分。
	
	

	（三）咨询工作终结

	检查项目
	评分标准
	评审记录
	应扣分

	回访与总结（1分）
	工程造价咨询企业应建立咨询服务回访与总结制度，按要求提供委托方评价的得满分，出现下列情形的予以扣分：
1.未提供委托方评价的，扣1分； 
2.提供委托方评价不真实的，扣1分； 
3.委托评价为不满意或存在同类负面评价的，扣1分；
4.人民法院委托鉴定系统评分可视为委托方评价，评分90分（含）以上不扣分，未达90分的扣1分。
	
	

	说明：
1.总说明应包括：（1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。（2）编制依据。（3）编制原则等。
2.咨询成果文件的质量检查评分实行百分制，检查内容的扣分不应超过检查内容的总分。




2

